Integrantes do grupo: Lucio Camilo; Rafael Gonçalves;

A avaliação será realizada da seguinte maneira: 0.7 trabalho escrito + 0.3 apresentação.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Termo de abertura do projeto | 2pt |  | *Relatorio de TCC nao esta entre os resultados esperados*  O termo de abertura nao foi autorizado  A realizacao do TCC deveria estar entre os objetivos do projeto.  O relatório de TCC deveria estar entre os resultados do projeto.  A realização da defesa deveria estar entre os resultados do projeto.  A aprovação do TCC deveria estar entre os critérios de aceite. |
| Planejamento do escopo | 1pt |  | Existem pacotes de trabalho que nao tiveram seu tamanho estimado  A declaracao do escopo não foi definida.  5  Existem pacotes de trabalho não detalhados no dicionario da EAP. Exemplo: 1.1.1 Projeto instrucional  Existem pacotes de trabalho sem tamanho estimado. Exemplo: 1.1.1 Projeto instrucional  Existem pacotes de trabalho sem unidade de tamanho definida. Exemplo: 1.1.1 Projeto instrucional  Existem pacotes de trabalho não detalhados no dicionario da EAP. Exemplo: 1.1.2.1 Componente relatório |
| Planejamento de tempo | 2pt |  | *Talvez existam papeis tipicos de projetos de TCC ausentes nos papeis estimados para o projeto*  Um projeto de TCC tipicamente nao deve ter mais do que 16 meses de duracao.  Existem atividades sem duração estimada. Exemplo: Definição do conteúdo  Existem atividades sem duração estimada. Exemplo: Definição dos desafios  Existem atividades sem duração estimada. Exemplo: Nova atividade  Existem atividades sem recursos estimados. Exemplo: Nova atividade  Existem atividades sem duração estimada. Exemplo: Mapeamento desafios x tópicos do conteúdo  Existem atividades sem duração estimada. Exemplo:  Existem atividades sem recursos estimados. Exemplo:  Existem atividades sem duração estimada. Exemplo: Nova atividade  Existem atividades sem recursos estimados. Exemplo: Nova atividade  Existem atividades sem duração estimada. Exemplo: Nova atividade  Existem atividades sem recursos estimados. Exemplo: Nova atividade  Existem pacotes de trabalho sem atividades derivadas. Exemplo: 1.1.2.1 Componente relatório |
| Planejamento de custo | 1pt |  | Talvez existam riscos a serem contingenciados ainda nao identificados para o projeto  Existem membros da equipe sem o custo hora configurado  Não há nenhum risco na reserva de contingência do projeto.  Nenhum custo com recurso não humano foi informado.  Nenhum custo com recurso humano foi informado. |
| Planejamento da qualidade | 1pt |  | *As definicoes de regras e normas precisam ser mais detalhadas no plano da qualidade*  *Tecnicas de testes tipicamente referem-se ao controle da qualidade, e nao a sua garantia.*  As normas da ABNT (NBRs) deveriam ser mais detalhadas quanto a confirmidade em relação às normas.  Nenhum requisito para o controle da qualidade foi informado.  Não foram estabelecidos objetivos de controle da qualidade. |
| Planejamento de RH e comunicação | 1pt |  | *Talvez haja algum RH super alocado no projeto.*  Existem papeis no organograma que ainda nao foram estimados para nenhuma atividade.  Foram definidos apenas 2 papeis para o projeto.  O organograma não contém hierarquia de papeis.  Nenhuma comunicação foi planejada para o projeto. |
| Planejamento de aquisições | 0.5pt |  | *Existem poucas aquisicoes previstas no projeto. Talvez estejam ausentes aquisicoes tipicas de projetos de TCC*  Existem aquisicoes sem criterio de selecao de fornecedor definidos.  Foram planejadas apenas 2 aquisições para o projeto.  Os documentos para aquisição não foram informados para aquisição 'teste'  Os critérios para seleção de fornecedor não foram informados para aquisição 'teste'  O processo para gerenciamento do fornecedor não foi informado para aquisição 'teste'  Os critérios para seleção de fornecedor não foram informados para aquisição 'Servição'  O processo para gerenciamento do fornecedor não foi informado para aquisição 'Servição' |
| Planejamento de riscos | 1pt |  | Riscos eliminados nao devem ter planos de resposta  Existem poucos riscos identificados no projeto  Riscos com baixo fator de exposicao nao precisam ter plano de respostas |
| Planejamento de stakeholders | 0.5pt |  | A analise de poder e importancia nao foi realizada para todos os stakeholders |

**Nota do trabalho escrito:**

**Avaliação da apresentação**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Preparação | 2pt |  |
| Organização | 2pt |  |
| Uso de linguagem | 2pt |  |
| Perguntas | 2pt |  |
| Duração da apresentação | 2pt |  |

**Nota da apresentação:**

**Nota do trabalho A1:**